项目立项书‑通用标准模板

一、项目基本信息

1. 项目名称： 智能会议分析与任务协同 Agent

2.团队成员：杨一明 杨明 陈福江 魏子翔 杨炎明 赵忠博

3. 项目负责人： 杨一明

4. 拟启动时间： 2026/8/31

5. 计划完成时间：2026/9/17

二、立项背景及必要性

企业会议中包含大量讨论信息、决策内容和待办事项，传统人工整理会议纪要和跟踪任务效率较低，容易遗漏关键信息。本项目面向企业会议场景，引入大模型、RAG与Agent技术，对会议音频、视频或文本进行分析，自动提取会议要点、决策事项和任务信息，并辅助任务协同。项目具有较强的实际应用价值，同时可综合实践大模型应用开发、知识检索和Agent编排等技术。

三、项目目标
1. 总体目标
开发一个面向企业会议场景的AI Agent系统，实现会议内容智能分析、会议知识检索、任务提取与协同管理。
2. 可量化指标
支持音频/视频/文本会议资料输入；实现会议内容自动转写与摘要；实现会议事项、任务及负责人等信息的结构化提取；实现会议内容智能检索与任务管理；完成可演示的Web系统原型。

四、主要工作内容

完成系统需求分析与功能设计；搭建Python及大模型应用开发环境；实现会议音视频转写与文本处理；构建会议知识库及RAG检索功能；基于LangChain、LangGraph实现会议分析Agent及工具调用；实现会议纪要、任务提取和任务协同功能；完成用户角色与基础权限控制；完成Web交互界面、系统测试及项目文档。

五、实施进度安排

阶段一｜2026/8/31—2026/9/4｜需求分析、环境搭建、Python及大模型基础、会议数据处理｜项目框架及基础功能
阶段二｜2026/9/5—2026/9/11｜RAG知识库、Agent、LangGraph、会议分析及任务提取｜核心功能原型
阶段三｜2026/9/12—2026/9/17｜前端交互、权限控制、系统联调、测试及答辩材料｜完整系统原型及项目文档

六、人员及职责分工

姓名/岗位 主要职责

产品经理 杨一明 负责项目需求分析、功能规划、产品设计及项目背景与价值梳理

项目经理 陈福江 负责项目进度管理、人员协调、任务分配及项目验收

技术经理 杨明 负责技术方案设计、技术选型、核心功能开发及系统联调

项目成员  赵忠博

杨炎明

魏子翔 负责功能开发、测试调试、数据处理及文档整理

七、资源需求
1. 人力投入：项目团队成员按产品、项目、技术及开发测试职责协同完成。
2. 费用预算（分项列明）：主要使用已有开发设备及开源软件，模型API等产生的费用根据实际使用情况控制。
3. 其他资源（设备、场地、外部支持等）：个人电脑、开发环境、网络环境及必要的大模型API服务。

八、风险识别与应对措施
模型输出不稳定：通过结构化输出、Prompt优化及结果校验提高可靠性。
音视频转写准确率不足：采用成熟语音识别模型，并允许导入已有文本进行补充。
项目周期较短：优先完成核心功能，控制非核心功能范围。
数据权限与隐私风险：采用角色权限控制，会议数据按用户权限进行访问。

九、预期效益
1. 直接效益
提高会议纪要整理、信息检索和任务提取效率，形成可实际演示的智能会议协同系统原型。
2. 长期/间接效益
积累大模型、RAG、Agent及智能应用工程化开发经验，为后续企业级AI应用开发提供技术基础。

十、立项申请

经研判，本项目具备可行性，特申请立项，请领导予以审批。

申请人：杨一明

日期：2026/8/31

审批栏

部门负责人意见：

签字：________ 日期：________

分管领导审批意见：

签字：________ 日期：________